调 解 笔 录

时  间: 2025年4月29日

地  点:宝安区人民来访接待大厅大会议室

案  由：劳务工程合同纠纷

案  号：深宝访民调字〔2025〕129号

调解员：郑泽桐、潘乐、黄明媚

特邀第三方：罗微（负责线上审核调解协议内容合法性）

特邀第三方：胡婉超（负责调解档案的制作、整理、归档）

当事人：

甲 方: 南方医科大学深圳医院，统一信用代码：12440300319583850J住所：深圳市宝安区新安街道新湖路13号，负责人：周宏伟

委托代理人：周立群，男，汉族，身份证号码：430626197401250018，户籍地址：广东省深圳市南山区深圳职业技术学院，联系电话：13543260316

乙方: 广东爱得威建设（集团）股份有限公司，统一信用代码：91440300617421139M，住所：深圳市福田区八卦一路鹏益花园1号裙楼三层，法定代表人：叶玉敬

委托代理人：叶伟平，男，汉族，身份证号码：441523198711167079，户籍地址：广东省深圳市福田区八卦一路鹏益花园1号裙楼三层301房 联系电话：13590120445

丙方：深圳市中诚劳务工程投资有限公司，统一信用代码：91440300MASG8HS100，住所：深圳市宝安区西乡街道蚝业社区兴业路2008号海滨新村18栋3012，法定代表人：陈杨君

委托代理人： 李小明，男，汉族，身份证号码：330522196711141918，户籍地址：浙江省长兴县太湖街道留下村留下自然村1号，联系电话：13302933339

现三方向深圳市宝安区信访诉求人民调解委员会（下称调委会）申请调解。调委会已将《人民调解服务告知书》发放你们阅读，有任何疑问随时向调解员寻求解答，务必做到清楚自身的权利义务，请你们阅后签名确认。

调委会根据：

深圳市宝安区信访局移交

各方当事人申请

主动介入

各方诉求劳务工程合同纠纷一案，经调委会审查，符合人民调解受理范围，现各方诉求明确，具有面对面友好协商的基础，现决定召集你们进行调解，希望你们本着平等尊重、互谅互信的态度进行友好协商。

调解员（以下简称为“调”）：我们是宝安区信访诉求人民调解委员会人民调解员郑泽桐、潘乐、黄明媚（出示工作证），对当事人情况进行查对（查看身份证或有效身份证明，并收取必要的佐证材料复印件）。

调：根据自愿调解原则，你们是否愿意本调委会调解你们的纠纷？

甲：同意。乙：同意。丙：同意。

调：当事人若认为调解员与本案有利害关系或者显失公平的，应当回避，当事人对上述调解员是否申请回避？

甲、乙、丙方：我们不需要。

调：甲方，请你陈述调解请求和事实与理由。

甲方：2020年，我方因业务拓展需要，需将医院后勤楼原高压氧负一楼改造为两层，一层设置DSA模拟机房、公共办公室、男女更衣室、污物间、污泵间等功能房间，而积约186平方米，对原有墙体、结构、消防、给排水、空调、通风系统进行改造，DSA模拟机房为防辐射设备机房。根据《深圳经济特区政府采购条例》的规定，我方通过公开招标程序，于2020年3月3日与乙方签订《南方医科大学深圳医院神经介入培训中心改造工程项目工程采购合同》（合同编号:YXCG-GC2019016），由我方将南方医科大学深圳医院神经介入培训中心改造工程项目（项目编号:CLF0119SZ13QY47，下称“本项目”）发包给乙方进行施工。乙方召集丙方劳务班组等十余人（详见考勤表）进场施工。我方已经按照合同进度支付了两笔款项给乙方，仍剩余一笔尾款因乙方、丙方有履约异议未支付，我方愿意就工程合同的履约方式与乙方、丙方作进一步协商。

调：请问乙方，你方对甲方所说的是否同意？

乙：对方所说工程项目属实，按照本项目合同约定，甲方应当将尾款支付至我方，我方才能根据与丙方的合同约定付至丙方，我方亦愿意继续与双方作进一步协商。

调：请问丙方，你方对甲方、乙方所说的是否同意？

丙：甲方所说的工程项目属实，由于目前该项目的尾款均为我方的劳务费用，我方考虑到为妥善解决李小明班组全体工人劳务费问题，避免出现支付风险，我方希望变更合同履约约定，由甲方直接将款项付至丙方账户，再由丙方直接按照考勤表上的人员名单和确认的金额结清工人劳务费。

调：你们是否接受本项目合同尾款履约方式作进一步协商？

甲：接受协商。

乙：接受协商。

丙：接受协商。

调：甲方你有没有需要补充的诉求？

甲：无。

乙：无。

丙：无。

调：经三方友好协商，达成一致意见：

一、根据本项目合同书、工程造价结算书及增值税普通发票，三方一致确认本项目剩余尾款为人民币伍拾万叁仟贰佰玖拾元伍角叁分（￥503290.53）。

二、三方约定于签订本协议当天，甲方开具上述金额支票交付给乙方，乙方对该支票进行背书转让收款权利给丙方。丙方应在票面日期前及时到银行办理兑付手续，并承诺全部款项用于支付丙方李小明班组工人劳务费。

其余约定详见《人民调解协议书》。

调：根据《最高人民法院关于审理涉及人民调解协议的民事案件的若干规定》：当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或解除调解协议。本调解委员会主持达成的人民调解协议具有民事合同性质，各方当事人可自愿申请深圳市宝安区人民法院/宝安区公证处对该人民调解协议进行司法确认/赋强公证，固化协议的法律效力与执行力。若一方不积极履行协议内容，可凭民事裁定书/执行公证书提请人民法院强制执行。请各方当事人核对以上笔录内容无误后在每页纸签字确认，并按照各方意愿选择是否填写司法确认/赋强公证申请书。

本次调解结果：

调解成功 缔结意向  有待继续调解 调解不成

人民调解员（签名）               记录员（签名）

年    月     日